附表

黄河积石峡航运建设工程存在的主要问题

序号	问题类别	责 任 主 体 及 类 别	违 规 行 为
1	诚信履约	青海兴旺水电路桥工程建设有限公司/施工单位	项目人员未按承诺到位。
2	从业行为	天津水运工程勘察设计院/设计单位	对地形图、勘察资料的引用说明不规范。
3	从业行为	青海兴旺水电路桥工程建设有限公司/施工单位	工期拖延无审批手续。
4	从业行为	青海兴旺水电路桥工程建设有限公司/施工单位	安全管理无过程资料。
5	从业行为	青海兴旺水电路桥工程建设有限公司/施工单位	没有农民工工资发放监管制度和监管资料。
6	从业行为	青海兴旺水电路桥工程建设有限公司/施工单位	施工日志、档案资料欠缺、不规范。