附表

唐山港京唐港区25万吨级航道工程存在的主要问题

序号	问题类别	责 任 主 体 及 类 别	违 规 行 为
1	诚信履约	唐山港口实业集团有限公司/项目单位	信用管理工作不完善，未建立信用信息管理台账，信用评价基础材料不全。
2	从业行为	唐山港口实业集团有限公司/项目单位	施工招标文件合同专用条款中，工程款支付条款设置不合理；开工至今未按照合同约定支付工程进度款。
3	从业行为	中交天津航道局有限公司/施工单位	档案资料收集整理零乱，立卷不规范。
4	从业行为	唐山海港港兴监理咨询有限公司/监理单位	监理单位的监理业务策划文件中，缺少针对项目的总体计划和相应的分解计划，对项目环保风险源识别不全。
5	从业行为	唐山海港港兴监理咨询有限公司/监理单位	监理日志、监理旁站记录信息不足。安全日志和监理日志大部分没有经过总监或总监代表的审签，没有按时整理成册。
6	从业行为	唐山海港港兴监理咨询有限公司/监理单位	监理资料中没有反映业主委托的临时围堰工程的监理工作，工作范围不全。